บทที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครอง    ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น     แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดของปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน  การดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมารสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมารสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมารสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

คณะผู้บริหาร

ประกาศใช้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากส่วนราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ    การประเมินผล  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำ  ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปีและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action  plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการ

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวมรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี  การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ/แบบบูรณการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา  จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ   ประกอบด้วย

- บทนำ

- ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม    ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ / กิจการรม / งบประมาณ / ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล....)  ประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แสดงถึงความชัดเจนในการทำแผนยุทธการพัฒนาไปปฏิบัติ

- แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ

- ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ในปีนั้น

บทที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์ 1.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 1.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค | - 4 - | - 5.19 - | - 95,000 - | - 1.59 - | สำนักปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 4 | 5.19 | 95,000 | 1.59 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ 2.2 จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 2.3 ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 2.5 การบริการสาธารณะที่ประชาชนได้รับอย่างถ้วนหน้า | 10 - 2 1 1 | 12.99 - 2.60 1.30 1.30 | 1,390,000 - 150,000 310,000 20,000 | 23.30 - 2.51 5.20 0.34 | สำนักปลัด ส่วนโยธา |
| รวม | 14 | 18.18 | 1,870,000 | 31.34 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 3.5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 9 9 8 5 2 | 11.69 11.69 10.39 6.49 2.60 | 535,000 472,540 287,000 210,000 100,000 | 8.97 7.92 4.81 3.52 1.68 | สำนักปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 33 | 42.86 | 1,604,540 | 26.89 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | 2 - | 2.60 - | 60,000 - | 1.01 - | สำนักปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 2 | 2.60 | 60,000 | 1.01 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 5.1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 5.2 การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 5.3 การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 8 2 2 - | 10.39 2.60 2.60 - | 1,441,440 70,000 60,000 - | 24.16 1.17 1.01 - | สำนักปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 12 | 15.58 | 1,571,440 | 26.34 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 6.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 6.3 ส่งเสริมระบบการบริการสู่มาตรฐานสากล (PSO) 6.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม | 3 5 2 2 | 3.90 6.49 2.60 2.60 | 70,000 460.250 155,000 80,000 | 1.17 7.71 2.60 1.34 | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 12 | 15.58 | 765,250 | 12.83 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 77 | 100.00 | 5,966,230 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท   อำเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

-

1.2  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะของอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตตำบลเมืองนาท | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง | 15,000 | โรงเรียน บ้านเหนือทัพรั้ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | 15,000 | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | 15,000 | โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

-

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ 1 | สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ศก. 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ศก. 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน สายที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 57.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ศก. 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน สายที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.25 ตร.ม. | 310,000 | หมู่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| (ต่อ) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ 1 | สายที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนข้าวตาก หมู่ 9 | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 200,000 | หมู่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านห้วย หมู่ 5 | ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยว่า 208 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าโรงเรียนบ้านเสมา บ้านเสมา หมู่6 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 207 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและสายโนนข้าวตากบ้านโจดบ้านโนนข้าวตาก หมู่ 9 | สายที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า14ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น สายที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 192 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนตลุงหว้า – บ้านหนุก บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ 10 | ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางไปหนองกระทุ่มโพรง บ้านเมืองนาท หมู่ 2 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 445 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 200.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุง  รักษาถนน  ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าบ้านน้อยห้วยยาง บ้านทัพรั้ง หมู่ 3 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 130.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าบ้านหนองไร่ หมู่ 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 124.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 110,000 | หมู่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

-

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.3  ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมโคมไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างประจำหมู่บ้านหรือที่อยู่ในความดูแลของ อบต. | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนสูง ในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบลเมืองนาท | 100,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 8 | ซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน (รายละเอียดตามแบบโครงการที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 310,000 | หมู่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.5  การบริการสาธารณะที่ประชาชนได้รับอย่างถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว | เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | 25,000 | วัดบ้ายห้วย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถธิดาพริก และรถบุปผชาติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 200,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนกิจการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | เป็นค่าจัดงานประเพณีวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | 30,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน วิสาขบูชา วันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ วันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | อุดหนุนโครงการกิจการรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 | 10,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2554 | 10,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการอุดหนุนกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ (งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี) | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ (งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี) | 10,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน ประจำปี 2555 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาตามโครงการส่งเสริมการมีงานของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน | จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน | 80,300 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2554 | อุดหนุนให้โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตตำบลเมืองนาท | 15,000 | โรงเรียนในตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียนบ้านเสมา | อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านเสมา | 15,840 | โรงเรียนบ้านเสมา | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 109,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 67,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 80,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพภาคประชาชนระดับหมู่บ้าน | จัดสรรเป็นค่าดำเนินการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | 100,000 | หมู่บ้านในเขต อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง | 4,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | อุดหนุนกิจการสังคมสงเคราะห์ให้แก่สภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (งาน ”วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”) | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง | 3,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และติดเชื้อ H.I.V. ประจำปี 2554 | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง | 20,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว | จัดซื้อผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน ผู้พิการ เด็กและคนชรา | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมแม่หลังคลอดบุตรใหม่ | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคกลีบเท้าวัว เป็นต้น | 10,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลเมืองนาท | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5, | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | 100,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การแข่งขันกีฬา | เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาที่ อบต. จัดส่งเข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนหรือในนาม อบต.เมืองนาท | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน | 80,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าใช้จ่ายในกาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.2  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

-

5. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

5.1  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 303,680 | โรงเรียน บ้านเหนือทัพรั้ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 205,920 | โรงเรียน บ้านเสมา | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 110,240 | โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 20,800 | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าอุดหนุนอาหารให้แก่นักเรียน | 379,600 | โรงเรียน บ้านเหนือทัพรั้ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าอุดหนุนอาหารให้แก่นักเรียน | 257,400 | โรงเรียน บ้านเสมา | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าอุดหนุนอาหารให้แก่นักเรียน | 137,800 | โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าอุดหนุนอาหารให้แก่นักเรียน | 26,000 | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

5.2  การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ | 40,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

-

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน | 20,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | 200,000 | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของบุคลากร | 40,000 15,000 10,000 10,000 | - | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.2  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ | 5,500 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ จำนวน 1 ตู้ | 10,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ชุด | 4,500 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคูเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลต จำนวน 1 เครื่อง | 9,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง | 8,500 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 เครื่อง | 3,500 | อบต.เมืองนาท | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 21,500 | อบต.เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมช่างชาวบ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมช่างชาวบ้าน | 60,000 | อบต.เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.2  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจัดหาวัดสุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 7,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจัดซื้อตู้สำหรับเก็บที่นอนสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 1 ตู้ | 7,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 30 ตัว | 3,750 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารเด็กเล็ก จำนวน 10 ตัว | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.2  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| (ต่อ) | โครงการจัดหาวัดสุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  ส่งเสริมระบบการบริการสู่มาตรฐานสากล (PSO)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน | 50,000 25,000 30,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เช่น ห้องสุขา ประตู | 50,000 | อบต.เมืองนท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. และส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร. | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดหาวัสดุ อปพร. | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอ อปพร. | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น  ในเขตตำบลเมืองนาท จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2555 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการตามยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2555 จะเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

-ร่าง-

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

หน้า

บทที่  1  บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						1

- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน						3

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							4

บทที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ						5

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555	8