บทที่  1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครอง    ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น     แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดของปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน  การดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

คณะผู้บริหาร

ประกาศใช้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   งบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากส่วนราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ    การประเมินผล  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทำ  ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปีและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action  plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการ

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวมรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี  การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ/แบบบูรณการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา  จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ   ประกอบด้วย

- บทนำ

- ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม    ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ / กิจการรม / งบประมาณ / ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล....)  ประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แสดงถึงความชัดเจนในการทำแผนยุทธการพัฒนาไปปฏิบัติ

- แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ

- ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ในปีนั้น

บทที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์ 1.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 1.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค | - 6 - | - 6.67 - | - 145,000 - | - 1.01 | สำนักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 6 | 6.67 | 145,000 | 1.01 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ 2.2 จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 2.3 ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 2.5 การบริการสาธารณะที่ประชาชนได้รับอย่างถ้วนหน้า | 12 2 2 - 3 | 13.33 2.22 2.22 - 3.33 | 1,162,000 192,000 371,000 - 59,800 | 8.08 1.33 2.58 - 0.42 | สำนักงานปลัด ส่วนโยธา |
| รวม | 19 | 21.11 | 1,784,800 | 12.41 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 3.5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 8 6 8 4 1 | 8.89 6.67 8.89 4.44 1.11 | 560,000 446,900 490,000 110,000 80,000 | 3.89 3.11 3.41 0.76 0.56 | สำนักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 27 | 30.00 | 1,686,900 | 11.73 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | 3 - | 3.33 - | 80,000 - | 0.56 - | สำนักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 3 | 3.33 | 80,000 | 0.56 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 5.1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 5.2 การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 5.3 การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | 8 2 2 3 | 8.89 2.22 2.22 3.33 | 1,834,022 150,000 370,000 6,510,000 | 12.75 1.04 2.57 45.25 | สำนักงานปลัด ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 15 | 16.67 | 8,864,022 | 61.61 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 6.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 6.3 ส่งเสริมระบบการบริการสู่มาตรฐานสากล (PSO) 6.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม | 6 5 5 4 | 6.67 5.56 5.56 4.44 | 640,000 800,900 104,900 280,000 | 4.45 5.57 0.73 1.95 | สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 20 | 22.22 | 1,825,800 | 12.69 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 90 | 100 | 14,386,522 | 100 |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท   อำเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

-

1.2  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะของอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตตำบลเมืองนาท | 50,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง | อุดหนุโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง | 20,000 | โรงเรียน บ้านเหนือ ทัพรั้ง | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | 10,000 | โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | 15,000 | โรงเรียน บ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสมา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านเสมา | 20,000 | โรงเรียน บ้านเสมา | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2557 | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนัก งานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

-

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้าน นายชาญ ถินกลาง (โนนสำโรง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ จากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายชาญ ถินกลาง (โนนสำโรง) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด | 79,000 | บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ซอย บ้านนางสำเริง โรจน์นอก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนางสำเริง โรจน์นอก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด | 27,000 | บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพรั้ง หมู่ 3 จากบ้านนางบานเย็น จินกลาง ถึง บ้านนายแดง โสดสูงเนิน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพรั้ง หมู่ 3 จากบ้านนางบานเย็น จินกลาง ถึง บ้านนายแดง โสดสูงเนิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย | 153,000 | บ้านทัพรั้ง หมู่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 จากนานางจีน หวังช่วยกลาง ถึง นานายวิชัย เกิดจันอัด | ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 จากนานางจีน หวังช่วยกลางถึงนานายวิชัย เกิดจันอัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.0 ม. ยาว 3,000 ม. การดำเนินการ ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 3,600 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย | 136,000 | บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอยบ้านางถุง จงปลูกกลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางถุง จงปลูกกลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด | 180,000 | บ้านห้วย หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสมชิต อ่วมสันเทียะ ถึง บ้านนายชม หาญศรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา จากบ้านนางสมชิต อ่วมสันเทียะ ถึง บ้านนายชม หาญศรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด | 59,000 | บ้านเสมา หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา หมู่ที่ 6 จากบ้านนายบรรหาร ทองสุขนอก ถึงบ้านนายชุมกรณ์ คากลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา จากบ้าน นายบรรหาร ทองสุขนอก ถึงบ้านนายชุมกรณ์ คากลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย | 84,000 | บ้านเสมา หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ทางเข้าหมู่บ้านหนองไร่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ทางเข้าหมู่บ้านหนองไร่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 11.70 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย | 160,000 | บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ข้างที่พักสงฆ์ด้านทิศตะวันตกข้างเมรุ | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนพฤกษ์ ข้างที่พักสงฆ์ด้านทิศตะวันตกข้างเมรุ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร | 10,000 | บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 จากลาดยางถึงบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ จากลาดยางถึงบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิม ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร | 62,000 | บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 จากบ้านโนนข้าวตาก ถึง บ้านดอนน้อย | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 จากบ้านโนนข้าวตาก ถึง บ้านดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด | 52,000 | บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 จากบ้านดอนตลุงหว้าถึงบ้านโนนงิ้ว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 จากบ้านดอนตลุงหว้าถึงบ้านโนนงิ้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด | 160,000 | บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกลำห้วยพร้อมทำถนนดิน ฝั่งห้วยน้อยด้านตะวันออก บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 | ขุดลอกลำห้วยพร้อมทำถนนดิน ฝั่งห้วยน้อยด้านตะวันออกถึงนานางหลงมา ถึง นานางน้อย มุ่งปั่นกลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ขุดลอกคลองส่งน้ำกว้าง 28.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2.00 เมตร โดยใช้ดินขุดทำคันคูด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร และวางท่อ 2 จุด พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จุดละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย | 108,000 | บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการขุดสระประปาหมู่บ้าน บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 | ขุดลอกสระประปา ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2.00 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,783.00 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินไปทิ้ง ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด | 84,000 | บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  ปรับปรุง บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมโคมไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างประจำหมู่บ้านหรือที่อยู่ในความดูแลของ อบต. | 50,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนสูง ในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในเขตตำบลเมืองนาท | 321,000 | ตำบล เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน

-ไม่มี-

2.5  การบริการสาธารณะที่ประชาชนได้รับอย่างถ้วนหน้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว | เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | กระจกโค้งมุมถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งมุมถนน | 9,800 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรชนิดไฟกระพริบภายในเขตตำบลเมืองนาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสัญญาณจราจรชนิดไฟกระพริบภายในเขตตำบลเมืองนาท | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

3.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | 20,000 | วัดบ้านห้วย | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถธิดาพริก และรถบุปผชาติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 220,000 | อำเภอ ขามสะแกแสง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนกิจการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | เป็นค่าจัดงานประเพณีวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | 30,000 | อำเภอ ขามสะแกแสง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน วิสาขบูชา วันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ วันเด็กแห่งชาติ | 220,000 | ตำบล เมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ (งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2559) | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ (งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี) | 10,000 | อำเภอ ขามสะแกแสง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน ประจำปี 2559 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนกิจการรัฐพิธี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558 | 10,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้หมู่บ้าน | จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้หมู่บ้าน | 80,300 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559 | อุดหนุนให้โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตตำบลเมืองนาท | 13,000 | โรงเรียน ในตำบล เมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 224,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 89,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนาและกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพภาคประชาชนระดับหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครง การพัฒนางานสร้างสุขภาพภาคประชาชนระดับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทโดยจัด สรรเป็นค่าดำเนิน การ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน(อสม.) | 150,000 | หมู่บ้านในเขต อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันโรคไข้เลือดออก | 60,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาว | จัดซื้อผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน ผู้พิการ เด็กและคนชรา | 70,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมแม่หลังคลอดบุตรใหม่ | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 100,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | 20,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น | 30,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคกลีบเท้าวัว เป็นต้น | 10,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2558 | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาที่ อบต. จัดส่งเข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนหรือในนาม อบต.เมืองนาท | 80,000 | ตำบลเมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสต่าง ๆ | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | เป็นค่าใช้จ่ายในกาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองนาท | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

-

5. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

5.1  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 297,011 | โรงเรียน บ้านเหนือ ทัพรั้ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสมา (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 182,039 | โรงเรียน บ้านเสมา | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 86,229 | โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน | 28,743 | โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เป็นค่าอุดหนุนอาหารให้แก่นักเรียน | 620,000 | โรงเรียน บ้านเหนือ ทัพรั้ง | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเสมา (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมาตามโครง การสนับสนุนอาหารกลาง วัน ให้แก่เด็กเล็ก - ประถม ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 87 คน อัตราคนละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) | 380,000 | โรงเรียน บ้านเสมา | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน(จัดสรร 100 %) | 180,000 | โรงเรียน บ้านห้วยโนนพฤกษ์ | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ(อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ ตามโครงการสนับ สนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถม ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน ๆ ละ 20 บาท ต่อวันจำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) | 60,000 | โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์นามาบ | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000 | ตำบล เมืองนาท | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ | 50,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเดือนร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า | 320,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1- หมู่ 10 | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 960,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 – หมู่ 10 | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,500,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐ

6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน | 20,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ | 30,000 | ตำบลเมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) | 500,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | 20,000 | อำเภอขามสะแกแสง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | 150,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของบุคลากร | 50,000 20,000 20,000 20,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ | 50,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข | 200,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 76,400 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | 30,700 | อบต.เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 89,000 | ศพด.อบต.เมืองนาท | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 104,800 | อบต.เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  ส่งเสริมระบบการบริการสู่มาตรฐานสากล (PSO)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน | 80,000 20,000 30,000 20,000 | อบต.เมืองนาท | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง กันสาด ทาสีอาคาร ทางลาดสำหรับผู้พิการ | 100,000 | อบต.เมืองนท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท กั้นผนังห้อง ต่อเติมห้องน้ำ ต่อเติมหลังคาเขื่อมทางเดินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กำหนด | 274,000 | อบต.เมืองนท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองนาท | เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองนาท ส่วนสำนักงานปลัด อบต. 2 ชั้นขนาด 10.7 x 2.80 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด | 475,000 | อบต.เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ก่อสร้างประตูสำนักงาน อบต.เมืองนาท | เพื่อก่อสร้างประตูสำนักงาน อบต.เมืองนาท ขนาดกว้าง 5.0 เมตร จำนวน 2 ช่องๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | 50,000 | อบต.เมืองนาท | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. และส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร. | 150,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดหาวัสดุ อปพร. | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอ อปพร. | 30,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านตำบลเมืองนาท | เพื่อฝึกทบทวนให้แก่ลูกเสือชาวบ้าน | 50,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการคืนความสุขให้ประชาชน | เพื่อจัดทำโครงการคืนความสุขให้ประชาชน | 50,000 | ตำบล เมืองนาท | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-ร่าง-

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น  ในเขตตำบลเมืองนาท จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการตามยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 จะเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

สารบัญ

หน้า

บทที่  1  บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						1

- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน						3

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							4

บทที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ						5

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559	8